**สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย** |  | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **ผลการดำเนินงาน** | | |  | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ร้อยละการเบิกจ่าย**  **(%)** | **วัน เดือน ปี ที่เริ่มโครงการ** | **วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **กำลังดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1 | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสะอาด | 400,000 | 400,000 | 100 | 14 ธ.ค.2567 | 13 มี.ค.2568 | - | √ | - | - | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง | 400,000 | 400,000 | 100 | 14 ธ.ค.2567 | 13 มี.ค.2568 | - | √ | - | - | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสะอาด | 100,000 | 100,000 | 100 | 20 ก.ย.2567 | 19 ต.ค.2568 | √ | - | - | - | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากบริเวณบ้านนายสุวิช จั่นแค้น ไปคลองอีสานเขียว) | 500,000 | 487,000 | 97.4 | 28 ก.ย.2567 | 26 พ.ย.2568 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากบริเวณอู่ซ่อมรถไปบ้านหนองเม็ก) | 500,000 | 500,000 | 100 | - | - | - | - | - | ยกเลิกโครงการเนื่องจากโครงการซ้ำซ้อนกับ โครงการ  อบจ.นม. | กองช่าง |
| **ที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย**  **(%)** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **ผลการดำเนินงาน** | | |  | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  | **วัน เดือน ปี ที่เริ่มโครงการ** | **วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **กำลังดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 6 | | โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง | 350,000 | 350,000 | 100 | 5 ก.ย.2567 | 2 ม.ค.2568 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| 7 | | โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง | 300,000 | 300,000 | 100 | - | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่พร้อม | กองช่าง |
| 8 | | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก  คอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรกฟ้า) | 500,000 | 492,000 | 98.4 | 13 ม.ค.2567 | 26 ก.พ.2567 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| 9 | | โครงการปรับปรุงคลองขอนแก่น-คลองประปา บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 | 250,000 | 250,000 | 100 | - | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่พร้อม | กองช่าง |
| 10 | | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากบ้านดอนหัน ไปบ้านโนนเพ็ด) | 500,000 | 473,000 | 94.6 | 13 ม.ค.2567 | 11 ก.พ.2567 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| **ที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย**  **(%)** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **ผลการดำเนินงาน** | | |  |  | | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **วัน เดือน ปี ที่เริ่มโครงการ** | **วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **กำลังดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** |  |
| 11 | | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากป้อมยามไปบ้านหนองหว้าเอน) | 500,000 | 478,000 | 95.6 | 20 ก.พ.2567 | 20 มี.ค.2567 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| 12 | | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสามแยกลาดยางเดิมไปวัดบ้านหนองเม็ก) | 500,000 | 488,500 | 97.7 | 13 ม.ค.2567 | 26 ก.พ.2567 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| 13 | | โครงการปรับปรุงยกระดับถนน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบริเวณบ้านนางวันันนัฐ มัดเส่น ถึงบ้านนางสมควร ชอบใจ) | 170,000 | 170,000 | 100 | - | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่พร้อม | กองช่าง |
| 14 | | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 | 150,000 | - | 0 | - | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่พร้อม | กองช่าง |
| 15 | | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 | 200,000 | 200,000 | 100 | 10 ส.ค.2567 | 8 ต.ค.2567 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| 16 | | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 | 250,000 | 211,000 | 84.4 | 10 ส.ค.2567 | 8 ต.ค.2567 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| **ที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย**  **(%)** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **ผลการดำเนินงาน** | | |  | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **วัน เดือน ปี ที่เริ่มโครงการ** | **วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **กำลังดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** |  |
| 17 | | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง | 50,000 | - | 0 | - | - | - | - | √ | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่พร้อม | กองช่าง |
| 18 | | โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านตะคร้อ  หมู่ที่ 2 (ข้างสระน้ำตรงศาลาประชาคม) | 210,000 | 200,000 | 95.23 | 1 ส.ค.2567 | 29 ก.ย.2567 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| 19 | | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนนเส้นเดิม ไปยังคลองประปา) | 140,000 | 132,000 | 94.28 | 1 ส.ค.2567 | 29 ก.ย.2567 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| 20 | | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (ต่อจากถนน คสล. เดิม ไปบ้านหนองหว้าเอน) | 380,000 | 380,000 | 100 | 24 ก.ค.2567 | 22 ส.ค.2567 | √ | - | - | - | กองช่าง |
| 21 | | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรกฟ้า) | 500,000 | 495,000 | 99.00 | 24 ก.ค.2567 | 22 ส.ค.2567 | √ | - | - | - | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย**  **(%)** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **ผลการดำเนินงาน** | | |  | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **วัน เดือน ปี ที่เริ่มโครงการ** | **วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **กำลังดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 22 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง | 350,000 | 324,570 | 92.70 | 24 เม.ย.2567 | 26 เม.ย.2567 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |
| 23 | โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และประชาชน | 400,000 | - | 0 | - | - | - | - | √ | เนืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ | สำนักปลัด |
| 24 | โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ | 20,000 | 9,945 | 49.72 | 26 ก.ค.2567 | 26 ก.ค.2567 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |
| 25 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | 20,000 | - | 0 | - | - | - | - | √ | เนืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ | สำนักปลัด |
| 26 | โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการจัดทำและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | 2,625 | 26.25 | 12 ต.ค.2567 | 12 ต.ค.2567 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |
| 27 | โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 15,000 | 8,920 | 59.46 | 29 ธ.ค.2566 | 4 ม.ค.2567 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |
| 28 | โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 15,000 | 15,000 | 100 | 11 เม.ย.2567 | 17 เม.ย.2567 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย**  **(%)** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **ผลการดำเนินงาน** | | |  | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **วัน เดือน ปี ที่เริ่มโครงการ** | **วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **กำลังดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 29 | โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | - | 0 | - | - | - | - | √ | เนืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ | กองการศึกษา |
| 30 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 891,720 | 622,711 | 78.65 | 1 ต.ค.2567 | 30 ก.ย.2567 | √ | - | - | - | กองการศึกษา |
| 31 | โครงการอบรมและฝึกศึกษานอกสถานที่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน | 100,000 | โอนลด 100,000 | 0 | - | - | - | - | √ | เนืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ | กองการศึกษา |
| 32 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน | 100,000 | 97,260 | 97.26 | 12 ม.ค.2567 | 12 ม.ค.2567 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |
| 33 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50,000 | 27,471.50 | 54.94 | 12 ก.ค.2567 | 12 ก.ค.2567 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |
| 34 | โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต. ด่านช้าง | 500,000 | 440,000 | 88.00 | 2 ต.ค.2567 | 30 ก.ย.2568 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |
| 35 | โครงการณรงค์คัดแยกขยะและสร้างครัวเรือนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ | 20,000 | 6,320 | 33.60 | 5 ก.ย.2567 | 5 ก.ย.2567 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย**  **(%)** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **ผลการดำเนินงาน** | | |  | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **วัน เดือน ปี ที่เริ่มโครงการ** | **วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **กำลังดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 36 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ | 60,000 | 31,850 | 53.08 | 19 ก.ค.2567 | 19 ก.ค.2567 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |
| 37 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 20,000 | - | 0 | - | - | - | - | √ | เนื่องจากไม่มีการร้องขอจากประชาชน | สำนักปลัด |
| 38 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 30,000 | - | 0 | - | - | - | - | √ | เนื่องจากไม่มีการร้องขอจากประชาชน | สำนักปลัด |
| 39 | โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ | 30,000 | โอนลด30,000 | 0 | - | - | - | - | √ | เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความพร้อม | สำนักปลัด |
| 40 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 20,000 | โอนลด20,000 | 0 | - | - | - | - | √ | เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความพร้อม | สำนักปลัด |
| 41 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | 12,140 | 60.70 | 26 มิ.ย.2567 | 26 มิ.ย.2567 | √ | - | - | - | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย**  **(%)** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **ผลการดำเนินงาน** | | |  | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **วัน เดือน ปี ที่เริ่มโครงการ** | **วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **กำลังดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 42 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | - | 0 | - | - | - | - | √ | เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความพร้อม | กองการศึกษา |
| 43 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 200,000 | 167,575 | 83.78 | 3 ก.พ.2567 | 4 ก.พ.2567 | √ | - | - | - | กองการศึกษา |
| 44 | โครงการจัดงานประเพณีงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ | 100,000 | 90,000 | 90 | 4 มี.ค.2567 | 10 มี.ค.2567 | √ | - | - | - | กองการศึกษา |
| 45 | โครงการส่งเสริมจิตอาสาด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา | 100,000 | - | 0 | - | - | - | - | √ | เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความพร้อม | กองการศึกษา |
| 46 | โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 100,000 | 64,150 | 64.15 | 13 เม.ย.2567 | 13 เม.ย.2567 | √ | - | - | - | กองการศึกษา |
| 47 | โครงการ อบต.ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน | 38,000 | 37,160 | 97.78 | 19 ก.ย.2567 | 13 ก.ย.2567 | √ | - | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 48 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 20,000 | 17,425 | 87.125 | 15 ส.ค.2567 | 15 ส.ค.2567 | √ | - | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่จัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย**  **(%)** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **ผลการดำเนินงาน** | | |  | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **วัน เดือน ปี ที่เริ่มโครงการ** | **วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **กำลังดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 49 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | 40,000 | - | 0 | - | - | - | - | √ | เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | กองส่งเสริมการเกษตร |